河南工业大学内部审计制度

第一章  总  则

第一条 为了实现学校内部审计工作规范化，明确审计责任，保证审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》和国家其他有关法律、法规的规定，结合学校实际，制定本制度。

第二条 学校内部审计是审计处对学校及所属单位的财务收支及其有关经济活动的真实、合法和效益进行独立监督、评价的行为。

第三条 学校内部审计工作应遵循依法治校、从严管理的原则，依法审计，规范财务行为，促进学校及所属单位遵守国家财经法规，加强内部管理，维护自身合法权益，防范风险，提高资金使用效益，促进学校改革，推进学校可持续科学发展。

第四条 学校内部审计机构在校长的直接领导下，依据国家法律、法规和政策及上级部门、学校的规章制度，独立开展审计工作，对校长负责并报告工作，同时接受河南省审计厅和河南省教育厅审计处的业务指导和检查。

第二章  内部审计机构和审计人员

第五条 审计处是学校设立的独立的内部审计机构，负责学校的审计工作。

第六条 学校根据审计工作需要配备具有内部审计岗位资格的审计人员，并聘请若干兼职审计人员。

第七条 审计人员办理审计事项，应严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范。

审计人员办理审计事项，与被审计单位或审计事项有直接利害关系的，应当回避。

第八条 审计人员依法履行职责，受法律保护，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。

第九条 审计人员的专业技术职务，应当按照国家的有关规定予以评聘。

从事审计工作的财经、工程技术或其他方面的专业技术人员，凡符合有关规定的，应当评聘相应的专业技术职务。

第十条 审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。审计人员应当按照国家的有关规定，参加岗位资格培训和后续教育。

第三章  内部审计机构的职责

第十一条 审计处依法对学校及其所属独立核算单位的下列事项进行审计：

（一）财务收支及有关经济活动；

（二）预算执行和决算；

（三）学校预算内、预算外资金的管理和使用，校办产业、后勤公司的财务状况；

（四）科研经费等专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用；

（五）国有资产的管理和使用；

（六）基本建设、修缮工程项目；

（七）对外投资项目；

（八）内部控制制度的健全、有效及风险管理；

（九）经济管理及效益情况；

（十）处级行政领导干部及企业负责人经济责任；

（十一）学校负责人和上级主管部门交办的其他事项。

第四章  内部审计机构的权限

第十二条 审计处履行审计职责时，具有下列主要权限:

（一）要求有关单位按时报送财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料等；

（二）审计涉及的有关事项，向有关单位和个人进行调查并取得有关文件、资料和证明材料；

（三）审查会计凭证、账簿等，检查资金和财产，检查有关电子数据和资料，勘察现场实物；

（四）参与制定有关规章制度，起草内部审计规章制度；

（五）参加学校有关会议，召开与审计事项有关的会议；

（六）对正在进行的严重违法违纪、严重损失浪费的行为，做出临时的制止决定；

（七）对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经本部门、本单位主要负责人批准，有权采取暂时封存的措施；

（八）提出改进管理、提高经济效益的建议，对模范遵守和维护财经法规成绩显著的单位和人员提出给予表彰的建议，对违法违纪和造成严重损失浪费的行为提出纠正、处理的意见，对严重违法违规和造成严重损失浪费的有关单位和人员提出纠正、处理的意见；对严重违法违规和造成严重损失浪费的有关单位和人员提出移交纪检、监察或司法部门处理的建议。

第五章  内部审计程序

第十三条 审计处根据学校中心任务及河南省审计厅、河南省教育厅审计处的部署，编制年度审计计划，报经校长审批后组织实施。并报河南省审计厅、河南省教育厅审计处备案。

第十四条 审计处根据年度审计计划，确定审计事项，组成审计组。

第十五条 审计组编制审计方案，并经审计处负责人审核批准。

第十六条 审计处在实施审计三日前 ，向被审计单位送达审计通知书。被审计单位应当按照审计通知书的要求，认真做好审计前的准备，并提供必要的资料和工作条件。

第十七条 审计人员实施审计时，通过检查、监盘、观察、函证、复印、计算和分析性测试等方法，搜集审计证据。

第十八条 审计人员实施审计时，对审计工作进行记录，编制审计工作底稿。

第十九条 审计组对收集的审计证据进行整理、归纳、分类、分析和评价，以便形成相应的审计结论。

第二十条 审计组在实施审计终了后15日内提出审计报告。审计组组长对提出的审计报告的真实性负责。

第二十一条 审计组提交审计报告前，征求被审计单位对审计报告的意见。被审计单位自接到审计报告之日起10日内，提出书面意见；自接到审计报告10日内未提出书面意见的，视同无异议。审计组应当核实、研究被审计单位对审计报告的意见，如有必要应当修改审计报告。

第二十二条 被审计单位如有违反国家财经法规和学校财经制度的财务收支行为，情节显著轻微的，审计处应予以指明并责令自行纠正，对审计事项做出评价，出具审计意见书。

第二十三条 被审计单位如有严重违反国家财经法规和学校财经制度的财务收支行为，审计处除应当对审计事项做出评价、出具审计意见书外，还应当做出审计决定，向校长依法提出处理或者提交纪检、监察、司法部门处理的建议。

第二十四条 审计处将出具的审计意见书和做出的审计决定连同审计报告一并报送校长审批。

第二十五条 经批准的审计意见书、审计决定在批准之日起5日内送达被审计单位和有关单位，并自送达之日起生效。

第二十六条 被审计单位自审计意见书、审计决定生效之日起30日内，将审计意见书、审计决定的执行情况书面报告审计处。

第二十七条 审计处自审计意见书和审计决定送达之日起3个月内，了解审计意见书的采纳情况，监督审计决定的执行情况。

第二十八条 被审计单位和有关单位对审计意见书、审计决定如有异议，可以在收到审计意见书、审计决定之日起15日内向校长书面提出，由校长做出是否更改的决定。

第二十九条 审计处对重要审计事项进行后续审计，检查审计决定或审计意见书的执行情况。

第三十条 审计处在审计事项结束后，建立审计档案，按照规定管理。

第六章  法律责任

第三十一条 违反本制度，有下列行为之一的单位和个人，根据情节轻重，审计处可以提出警告、通报批评、经济处理或移送纪检监察部门处理等建议，上报校长：

（一）拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料和证明材料的；

（二）转移、隐匿、篡改、销毁有关文件、会计资料的；

（三）转移、隐匿违法所得财产的；

（四）弄虚作假，隐瞒事实真相的；

（五）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

（六）拒不执行审计决定的；

（七）报复陷害审计人员和检举人员的。

以上行为构成犯罪的，移交司法机关处理。

第三十二条 违反本制度，有下列行为之一的审计人员，应根据情节轻重，给予批评教育或行政处分：

（一）利用职权，谋取私利的；

（二）弄虚作假，徇私舞弊的；

（三）玩忽职守，给国家和学校造成损失的；

（四）泄漏国家和被审单位机密的。

以上行为构成犯罪的，移交司法机关处理。

第七章  附  则

第三十三条 本制度与上级审计机关有关规定若有不符之处，以上级规定为准。

第三十四条 本制度由审计处负责解释。

第三十五条 本制度自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕1号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学财务收支审计办法

第一条 为了规范学校财务收支审计工作，保证审计工作质量，加强学校资金的管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》,结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称财务收支审计，是指审计处依法对学校及其所属独立核算单位各项资金的筹集、管理和使用以及财产物资管理、使用的真实、合法和效益进行的审计监督。

第三条 财务收支审计的目的，是促进学校加强资金和财产物资的管理，提高使用效益，保障各项事业的顺利发展。

第四条 财务收支审计包括：财务管理制度审计、预算管理情况审计、财务收入审计、财务支出审计、结余及其分配审计、专用基金审计、资产审计、负债审计和财务决算审计。

第五条 财务管理制度审计的主要内容：

（一）财务机构和财务人员的设置和配备是否符合规定，财务处是否对全校各项财务工作实行统一管理；

（二）会计核算是否符合会计法规和制度的规定；

（三）财务规章制度和内部控制制度是否健全、有效。

第六条 预算管理情况审计的主要内容：

（一）预算编制是否贯彻"量入为出，收支平衡"的总原则；编制方法和审批程序是否符合国家、上级主管部门和学校的有关规定；学校各项收入和支出是否全部纳入预算管理，有无编制赤字预算。

（二）各项收入和支出是否按预算执行，是否真实、合法；预算执行过程中的内部控制制度是否健全、有效。

（三）预算调整有无确实的原因和明确的调整项目、数额和说明；是否符合规定的程序并经学校领导审查批准；是否报主管部门和财政部门备案。

（四）为保证预算的完成，在加强管理、增收节支方面采取了哪些措施，这些措施是否合法、有效。

（五）收入预算和支出预算最终执行结果如何，预算执行结果报告是否真实，内容是否完整。

第七条 财务收入审计的主要内容：

（一）各项收入，包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其它收入是否全部纳入学校预算统一管理、统一核算；是否采取有效措施确保收入及时、足额入账；是否严格控制非独立核算单位银行帐号开立，充分发挥校内结算中心服务与监督的职能作用，有无隐瞒、截留、挪用、拖欠或设置账外账、私存私放财政资金和其他公款行为等问题。

（二）收费的项目、标准和范围是否合法并经有关部门批准；各项收费是否公示；是否使用符合国家规定的合法票据；是否建立健全票据领发、保管和验收制度；各项收入的会计核算和资金管理是否合法、合规，有无擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等乱收费、乱集资问题。
    （三）在事业收入中，是否按照国家规定将应当上缴财政专户的资金及时、足额上缴。

第八条 财务支出审计的主要内容：

（一）是否正确划分各类支出的界限；各项支出，包括事业支出、经营支出、自筹基建支出和对附属单位补助支出是否真实并按预算计划执行，有无未经批准发生的超预算或无预算的开支项目。

（二）各项支出是否严格执行国家财经制度和财经纪律；是否严格执行国家、上级主管部门和学校有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准；是否优化支出结构，提高资金使用效益，有无损失浪费、虚列虚报、以领代报和违反规定滥发钱物问题及其违纪违规问题。

（三）各项支出的会计核算是否合法、合规；各种专项资金（科研经费、教学专项、设备专项等）是否专款专用，有无相互挤占、挪用等问题；有无利用过渡性科目隐瞒收支或直接列支等问题。

（四）各项支出取得的效益如何，有无损失浪费现象。

第九条 结余及其分配审计的主要内容：

（一）是否划清各类结余的界限，正确计算各类结余；对经营收支结余是否单独反映；会计处理是否合规。
    （二）结余分配是否按照高校会计制度规定的程序、方法进行结转；是否按照国家有关规定提取职工福利基金，有无多提或少提职工福利基金等问题。

第十条 专用基金审计的主要内容：

（一）修购基金、职工福利基金、学生奖贷基金和勤工助学基金的提取比例和列支渠道是否正确；学校提取和设置的其他基金是否符合国家有关规定，是否及时足额到位。

（二）各项专用基金的管理是否合规；是否按照规定或捐赠人、捐赠单位限定的用途使用；是否专款专用，使用效益如何。

（三）各项专用基金是否设置专门的账户进行核算；收支是否有计划，核算是否合规。

第十一条 资产审计的主要内容：

（一）是否建立健全现金和各种存款的管理制度；内部管理制度是否健全、有效；银行开户是否合法、合规，有无出租、出借或转让等问题；各银行账户是否核算规定的内容，有无公款私存的情况；有价证券的购买及其资金来源是否合法，保管、转让和账务处理是否合法、合规，有无违法乱纪等问题。

（二）对应收及暂付款项是否及时清理结算，有无长期挂账和被其他单位、个人占用等问题；对确实无法收回的应收及暂付款是否查明原因、分清责任、按规定程序批准后核销。

（三）借出款有无借给与学校无经济联系的单位；是否控制周转金借出的限额，并在规定的时间内督促有关单位按期归还。

（四）设备、材料、低值易耗品等存货的购置有无计划和规定的审批手续；是否建立健全存货验收、领用、保管制度，明确各个环节和各个岗位的责任；报废、调出、变卖等是否按照规定的程序办理并报有关部门审批、备案，有无被无偿占用和流失等问题；会计核算是否符合规定；对存货是否进行定期或不定期的清查盘点；盘盈、盘亏是否及时查明原因，并进行相应的账务处理。

（五）固定资产的购置有无计划和规定的审批手续，有无擅自购买国家规定的专项控制商品等问题；报废、调出、变卖等是否按照规定的程序办理并报有关部门审批、备案，有无被无偿占用和流失等问题；会计核算是否符合规定；对固定资产是否进行定期或不定期的清查盘点，盘盈、盘亏是否及时查明原因，并进行相应的账务处理，账账、账卡、账物是否相符。

（六）无形资产的取得、计价和转让是否按规定经过法定评估机构评估；会计处理是否合法、合规；是否充分利用国家有关政策、法律加强对学校无形资产的保护，并依法合理地利用无形资产。

（七）对外投资是否按规定经学校有关部门批准或备案；是否明确学校与被投资企业的产权关系和经济关系；以实物或无形资产对外投资是否按规定进行资产评估；收益处理是否合法、合规。

第十二条 负债审计的主要内容：

（一）对各项负债，包括借入款、应付及暂存款、应缴款项、代管款项等，是否按照不同性质分别管理；借入款发生的借款利息或资金使用费的支付及列支渠道是否正确；对各项负债的管理是否合法、合规。

（二）对各项负债是否及时清理，按照规定办理结算，并在规定期限内归还或上缴应缴款项。

第十三条 财务决算审计的主要内容：

（一）年度决算和财务报告编制的原则、方法、程序和时限是否符合财务制度的规定和上级主管部门的要求；

（二）年度决算和财务报告的填列数字是否真实，有无隐瞒、遗漏或弄虚作假等问题；

（三）财务情况说明书是否真实、准确地反映了学校年度财务状况；对本期或下期财务状况发生重大影响的事项是否真实有据；

（四）财务分析的各项指标是否真实、准确。

第十四条 财务处及其学校所属独立核算单位应在月度终了十五日内报送财务收支计划执行情况和会计报表，应在年度终了二个月内报送有关年度财务报表。

第十五条 财务收支审计采取报表审计和抽查审计相结合的方式进行。原则上以报表审计为主，抽查审计为辅。每年根据财务管理的情况、校领导的指示抽查部分单位。

第十六条 财务收支审计，采用送达审计为主，就地审计为辅的审计方式。

第十七条 实施财务收支审计时，被审计单位的主管人员，须配合审计人员的工作，负责介绍本单位的各项内部控制制度、经济活动、财务收支、经济效益和改革方面的经验及有无违反财经法规和学校规定等情况。

第十八条 财务收支审计必须以国家、省、主管部门规定的经济法规和学校制定的有关规定为依据进行审计。当上下级规定的有关条款有矛盾时，以上一级部门规定条款为依据进行审计。

第十九条 审计中查出的问题，要依照有关法律、法规并结合学校实际情况，及时提出处理意见，报主管领导批准后执行。

第二十条 审计处依法实施后续审计，负责监督、检查被审计单位执行审计意见或决定的情况。

第二十一条 受理被审计单位提出的申诉意见时，应本着实事求是，客观公正的原则，提出复查意见，上报校长，并由校长做出是否更改结论的处理意见。如还有原则意见分歧的，报上级审计机关裁决。

第二十二条 审计人员依法行使审计监督权受法律保护，对拒绝、阻挠、刁难和破坏审计工作的单位和个人可以提出警告或通报批评。

第二十三条 审计人员利用职权，谋取私利，弄虚作假，徇私舞弊，玩忽职守，给国家和学校造成重大损失的，应根据情节轻重，给予警告、罚款或通报批评。

第二十四条 本办法由审计处负责解释。

第二十五条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕2号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学招标项目审计程序

第一条 为了规范学校招标项目管理，维护学校的经济秩序，保障公平竞争，为学校的建设和发展服务，根据《中华人民共和国审计法》,结合学校实际，制定本程序。

第二条 本程序所称招标项目，包括基本建设、修缮工程项目以及大宗物资、设备、图书、教材和劳务服务等采购项目。

第三条 符合本程序所指的招标项目必须进行招标，不能将招标项目拆分为若干项目。其招标过程应严格执行《中华人民共和国招标投标法》，应纳入政府采购的项目须严格执行《中华人民共和国政府采购法》。

第四条 招标项目的组织与管理由项目主管部门具体实施，学校纪检、监察和审计部门负责监督。

第五条 招标项目的审计监督由审计处组织实施。可根据审计力量，自行进行审计；也可委托社会审计机构审计，审计处协助。

第六条 招标单位提供的项目概（预）算、合同、结算及相关资料，应当真实、合法、完整。

第七条 学校审计处对招标项目实施全过程审计。

第八条 招标项目的审计监督要严格按照规定程序进行。

（一）招标过程审计

1.凡列入年度计划的招标项目，项目主管部门在年初应将项目计划及有关资料送审计处备案。

2.在项目招标前，项目主管部门要将有关招标资料送达审计处。审计处对招标项目的前期准备工作及招标、开标、评标和中标进行全过程的监督。需要实地考察的项目，必须由纪检、监察和审计部门参与考查，进行监督。

3.招标活动必须遵循公开、公平、公正的原则，不受地区、部门和所有制形式限制。

（二）合同的审计

1.项目中标后，应签订合同，招标项目合同的签订应当采用书面形式。

2.项目主管部门在项目合同正式签订之前，应将双方协商一致的合同草案送审计处审阅。审计处对合同草案中拟定的双方的权利、义务、违约责任及其他内容进行审查。

3.合同经审计处签署意见，按管理权限，报校长或主管校领导批准后，方可在校长办公室加盖“河南工业大学合同专用章”。

4.各职能部门一律不得单独签订合同。

（三）物资、设备等采购项目的审计

1.项目主管部门应及时提供大宗物资、设备、图书、教材和劳务服务等项目的采购资料，由审计处进行监督。

2.采购项目的价款应按合同有关条款的规定支付。

（四）工程施工过程的审计

1.基建、修缮工程项目主管部门在施工过程中，应及时向审计处提供工程进度情况及工程变更说明，审计处对工程预算执行情况及工程变更的内容、程序和价款进行监督和审查。

2.工程变更应及时形成工程变更文字说明材料，并报经主管校长批准；重大变更还应签订附加合同。

（五）结算的审计

1.项目所有价款支付前，均须经审计处审查，按管理权限，报校长或主管校领导批准后，方可支付。未经审计的项目款项，学校财务处不得为其办理结算付款手续。

2.基建、修缮工程项目支付的工程进度款不得超过合同金额的80%，余额经决算审计后，方可支付。

（六）工程竣工决算的审计

1.审计处参与工程验收，监督工程验收的组织和程序，掌握工程验收情况。

2.基建、修缮工程自竣工验收之日起，应分别于六个月内、三个月内报审计处审计。

3.自完整的工程竣工决算资料送达之日起，审计处应对50万元以上的工程项目在二个月内出具审计结果；对50万元以下的工程项目在一个月内出具审计结果。

4.项目主管部门应提供完整的竣工决算资料。资料不全的应予以退回，重新整理后及时报送。

5.预算超支较大的工程项目，项目主管部门还应提供有关超支分析报告。

第九条 在招标活动中违反有关规定，给学校造成经济损失的单位和个人，报有关部门严肃处理，并追究有关领导和经办人员的责任。

第十条 审计处和审计人员办理审计事项，应当客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。

第十一条 本程序由审计处负责解释。

第十二条 本程序自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕3号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学兼职审计员聘任办法

第一条 为了进一步加强审计工作，充实审计力量，根据《教育系统内部审计工作规定》及工作需要，学校决定聘请兼职审计员。

第二条 兼职审计员在审计处的领导下，协助审计处做好审计工作。

第三条 兼职审计员由学校聘任，聘期为三年。聘任工作采取本单位推荐、审计处审核、校长审定并颁发聘任证书的方式。

第四条 兼职审计员聘任条件:

（一）思想作风正派，坚持原则，责任心强，了解有关财会、工程、经济管理、审计等业务知识；

（二）遵守职业道德，客观公正、廉洁奉公、保守秘密、努力学习相关业务知识。

第五条 兼职审计员工作职责：

（一）担任对本单位进行审计时的联络人员，负责组织对本单位审计项目的初审，接待校内管理监督部门的查帐、咨询、提供有关文件材料等工作；

（二）参加审计处组织的重大项目审计或审计调查；

（三）督促本单位对审计决定、审计意见、审计建议的落实，并将落实情况书面报告审计处；

（四）监督本单位及所属单位财务收支、成本核算、经济效益、内控制度的执行情况；

（五）组织本单位有关人员学习财经法规、政策制度及经济管理方面的业务知识；

（六）反映本单位经济管理机构调整变动、经济改革举措、管理先进经验、经济违纪事项情况。

第六条 兼职审计员权限：

（一）要求本单位及所属单位按时向审计处报送财务收支计划、预算、决算、资产负债表及有关文件资料；

（二）审阅本单位及所属单位会计凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测会计软件，查阅有关文件、资料；

（三）经本单位党政领导同意，参加本单位研究有关经济活动内容的会议；

（四）参加经领导批准的审计业务培训班；

（五）在审计处领导下，对审计涉及的有关事项，向有关单位和个人进行调查并索取文件资料和证明材料。

第七条 本办法由审计处负责解释。

第八条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕4号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学审计档案管理办法

第一条 为了规范学校审计档案管理工作，发挥审计档案的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称审计档案，是指审计处在审计活动中直接形成的、具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

第三条 审计档案管理，是指审计处对审计文件材料进行收集、整理、保管、利用、统计和移交学校档案室等方面的管理工作。
    第四条 审计档案的建立，实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度，并采取按项目立卷的方法。

第五条 财务收支审计项目应归档的文件材料主要包括：
　　（一）审计通知书、审计报告、审计意见书、审计决定、移送处理书等审计文书；
　　（二）审计证据、审计工作底稿、审计报告及审计报告征求意见书；
　　（三）审计工作方案、审定审计报告的会议纪要等文件材料；
　　（四）有关审计项目的请示、报告、批复、批示等文件材料；

（五）与具体审计项目有关的群众来信、来访记录等举报材料；
　　（六）其他应归入审计档案的文件材料。

第六条 工程审计项目应归档的文件材料主要包括：
　　（一）审计报告、审计意见书等审计文书；
　　（二）工程审核单；
　　（三）其他应归入审计档案的文件材料。
　　第七条 合同审计项目应归档的文件材料主要包括：

（一）合同审核意见表；

（二）合同原件；

（三）其他应归入审计档案的文件材料。

第八条 查阅审计档案，一般限定于审计处内部人员。如有特殊情况需要将审计档案借出或要求出具审计档案证明的，需经处长批准，并办理登记手续。查阅审计档案时，严禁涂画、抽取、伪造或者擅自抄录、复制，违反者按有关法律条款和规定处理。

第九条 本办法由审计处负责解释。

第十条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕5号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学委托社会审计办法

第一条 为了规范学校办理委托社会审计业务的行为，加强内部监督和管理，确保审计质量，促进廉政建设，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》和《河南工业大学内部审计制度》的有关规定，制订本办法。

第二条 委托社会审计机构进行审计业务，是学校采取多种审计监督形式、补充审计力量不足的一种方式。

第三条 对委托社会审计机构进行审计业务的管理是学校内部审计机构的职能和职责。

校内各单位委托社会审计机构对其进行有关审计业务的办理，均应由学校审计处统一归口办理和管理，其它单位不能与社会审计机构签订办理委托审计事项。

第四条 学校审计处负责办理委托社会审计业务的内容是：

（一）年度财务报表年检、验资；

（二）固定资产、财务收支、资产负债及损益；

（三）清产核资、单位注销、法人更换、企业改制、改组、重组、兼并、出售、拍卖、破产等；

（四）建设工程、修缮及改造工程、装饰工程项目等；

（五）经济责任审计及内部控制度评审等审计业务；

（六）其他。

第五条 校内各单位需办理上述第四条审计事项时，应向审计处提出书面申请，说明需要审计的内容及要求。审计处应根据国家相关规定和本年度审计工作计划任务及审计人员力量情况，确定是否对外委托。对需要对外委托审计的由审计处拟定委托审计工作方案和委托审计协议书并办理相关的委托审计业务手续。

第六条 审计处在办理对外委托审计业务时，应当认真筛选出两个以上的社会审计机构，在充分考察与比较其资质、质量、信誉、服务态度与执业水平的基础上，确定受托审计机构后才能办理委托业务。

第七条 在实施审计工作中，审计处应当派出专职审计人员，掌握和了解社会审计机构审计中的信息情况，负责社会审计机构与被审计单位之间的协调，监督社会审计机构的审计质量，确保审计事项的真实性、公正性、准确性。

第八条 社会审计机构在审计任务结束后，应按委托协议条款履行协议内容及要求，并直接向审计处提交审计报告和相关资料。

第九条 审计处应严格按照相关规定和委托审计协议书要求，对社会审计机构提交的审计报告进行认真的审查复核，并出具审计复核确认书，并将复核确认书与社会审计机构提交的审计报告一起送校领导审批签发。

第十条 审计处要监督校内被审计单位认真落实审计报告和审计复核确认书中的审计意见和审计决定，必要时可进行后续跟踪审计。

第十一条 各单位主要负责人应认真执行审计报告和审计复核确认书中的意见及决定，并按照审计督办书中的要求，在规定期限内向审计处书面报告执行审计意见及决定的情况。

第十二条 审计处应按照本规定建立健全办理委托社会审计业务的程序、方法和质量监督机制与后续审计制度，对派出的人员要提出要求，讲明纪律，明确责任，并加强审计质量控制与强化责任考核，防止以权谋私和舞弊做假行为，扎实做好委托审计业务工作。

第十三条 校内各单位主要负责人应严格执行本规定，支持审计处独立开展委托社会审计业务工作，并按审计要求积极作好审计工作相关方面的配合。当审计任务完成后，应按规定支付审计费用。

第十四条 本办法由审计处负责解释。

第十五条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕6号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学校办企业财务收支审计办法

第一条 为了规范学校校办企业财务收支审计工作，保证审计工作质量，根据国家教委《教育系统内部审计工作规定》，制定本办法。

第二条 本办法所称校办企业，是指学校及其下属单位所属、所办或占控股地位的企业、公司和各种经济实体。

第三条 本办法所称校办企业财务收支审计，是指学校审计处依照规定的职责范围或授权对校办企业的资产、负债、损益的真实、合法和效益进行的审计监督。

第四条 校办企业财务收支审计的目的，是为了促进校办企业严格执行财经法规和财务制度，强化内部管理，提高经济效益，持续健康地发展。

第五条 校办企业财务收支审计，由学校审计处负责实施。也可委托社会审计机构进行。

第六条 审计处应当对校办企业的会计资料，包括会计报表、会计帐簿和会计凭证的真实、合法进行审计监督。

第七条 审计处对校办企业会计报表审计的主要内容是：

（一）会计报表的种类、格式、编制是否符合规定，会计处理方法的选用是否符合一贯性原则；

（二）会计报表及其附注反映的内容是否真实、完整、准确、及时；

（三）合并报表的编制是否符合规定，并遵守一致性原则，合并报表单位是否符合规定的范围，合并报表单位会计报表的内容是否真实，并经过审计；

（四）会计报表是否根据登记完整、核对无误的帐簿编制，帐表是否相符，报表间具有勾稽关系的数字是否相符。

第八条 审计处对校办企业会计帐簿审计的主要内容是：

（一）帐簿设置是否完整、全面；

（二）帐簿反映的内容是否真实、完整、准确，记录是否及时、清晰，是否采用正确的更正方法；

（三）帐簿反映的经济业务是否与记帐凭证相符。

第九条 审计处对校办企业会计凭证审计的主要内容是：

（一）记帐凭证是否附列全部经过审核的原始凭证，金额是否一致；

（二）原始凭证反映的经济业务是否真实、合法；

（三）会计分录是否正确，摘要是否清晰、明了，凭证填写格式是否符合规定要求；

（四）会计凭证的审核、传递、归档是否符合规定要求。

第十条 审计处应当对校办企业资产，包括流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产的安全完整、保值增值进行审计监督。

第十一条 审计处对校办企业流动资产审计的主要内容是：

（一）货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等是否真实存在，帐实相符，并为企业所实际拥有；

（二）各项收支或增减业务是否合法，记录是否完整；

（三）存货计价是否正确，计价方法的采用前后期是否一致，如有变动，变动是否合法合理；

（四）流动资产项目在会计报表上反映是否恰当。

第十二条 审计机构对企业长期投资审计的主要内容是：

（一）长期投资是否真实存在，并为企业所实际拥有；

（二）投资业务是否符合国家规定，协议、合同有无损害国家、学校和企业利益，计价核算是否正确，投资收益核算和上缴是否及时、正确；

（三）长期投资效益是否达到预期目标；

（四）长期投资在会计报表上反映是否恰当；

第十三条 审计处对校办企业固定资产及其累计折旧审计的主要内容是：

（一）固定资产是否真实存在，并为企业所实际拥有；

（二）核算是否及时、正确，计价是否正确；

（三）固定资产折旧方法的采用是否合法，折旧计提是否正确；

（四）固定资产及其累计折旧在会计报表上反映是否恰当。

第十四条 审计处对校办企业在建工程审计的主要内容是：

（一）在建工程是否真实存在，并为企业所实际拥有；

（二）增减变动的记录是否完整，核算内容是否正确、合规，有无挤占或漏记在建工程成本的行为；

（三）已完工程是否及时办理交付使用手续，竣工决算是否正确；

（四）在建工程年末余额是否正确，在会计报表上反映是否恰当。

第十五条 审计处对校办企业无形资产、递延资产和其他资产审计的主要内容是：

（一）专利权、商标权、非专利技术、著作权、土地使用权、特许权、商誉等无形资产是否真实存在，并为企业所实际拥有，核算是否及时、正确，计价是否正确，摊销是否符合规定；

（二）开办费、租入固定资产的改良支出和其他长期待摊费用核算是否正确，摊销是否合理、合规；

（三）无形资产、递延资产和其他资产在会计报表上反映是否恰当。

第十六条 审计处应当对校办企业负债，包括流动负债和长期负债的情况进行审计监督。

第十七条 审计处对校办企业流动负债审计的主要内容是：

（一）短期借款、应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款等的形成是否合理、合法，偿付结算是否及时、合规、记录是否完整；

（二）应付工资、应付福利费、应交税金、应付利润、预提费用的核算计提是否正确、合规，帐务处理是否恰当；

（三）应交税金是否足额及时上缴，计提的税率运用是否恰当，计算是否正确，帐务处理是否合规；

（四）验证流动负债余额是否正确，在会计报表上的反映是否充分。

第十八条 审计处对校办企业长期负债审计的主要内容是：

（一）长期借款、应付债券、长期应付款项等的形成是否合理、合法，本金和利息偿付是否及时、合规，记录是否完整；

（二）长期负债使用是否达到了预期效果；

（三）验证长期负债余额是否正确，在会计报表上的反映是否充分。

第十九条 审计处应当对校办企业所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的真实、合法进行审计监督。

第二十条 审计处对校办企业实收资本审计的主要内容是：

（一）投资者投入企业的资本是否经过验资，有无中途抽走资本的行为；

（二）实收资本投入的比例结构是否合理、合法；

（三）实收资本增减业务是否真实，并经过严格审批；

（四）实收资本是否已在会计报表上恰当反映。

第二十一条 审计处对校办企业资本公积审计的主要内容是：

（一）资本公积的来源是否合法，股本溢价、资产评估增值、接受捐赠等业务是否真实，核算是否正确，记录是否完整；

（二）资本公积在会计报表上反映是否恰当。

第二十二条 审计处对校办企业盈余公积审计的主要内容是：

（一）税后利润是否按规定提取盈余公积，数额是否正确；

（二）盈余公积的使用是否合法；

（三）盈余公积的核算是否正确，会计记录是否全面、完整；

（四）盈余公积在会计报表上反映是否恰当。

第二十三条 审计处对校办企业未分配利润审计的主要内容是：

（一）未分配利润构成是否真实、合法，数额是否正确；

（二）未分配利润在会计报表上反映是否恰当。

第二十四条 审计处应当对校办企业损益，包括收入、成本费用和利润的情况进行审计监督。

第二十五条 审计处对校办企业收入审计的主要内容是：

（一）产品或经营收入、其他业务收入的形成是否真实、合法，记录是否完整；

（二）企业各项收入在会计报表上的反映是否恰当。

第二十六条 审计处对校办企业成本、费用审计的主要内容是：

（一）生产经营成本、产品销售成本、期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）、其他业务支出的形成是否真实、合法，计算是否正确，记录是否完整；

（二）所得税的记录是否完整、正确，应纳税所得额的计算是否正确；

（三）校办企业按国家规定的政策已享受的免税款额是否按规定及时足额上交学校补充教育经费；

（四）校办企业成本费用在会计报表上的反映是否恰当。

第二十七条 审计处对校办企业利润审计的主要内容是：

（一）营业利润（含其他业务利润）、投资净收益、营业外收支净额和以前年度损益调整的形成是否真实、合法，计算是否正确，记录是否完整；

（二）可供分配的利润是否正确，是否按国家和学校的规定向投资者分配利润；

（三）校办企业利润在会计报表上的反映是否恰当。

第二十八条 审计处应当依照有关法律、法规和政策，对校办企业人员工资内外收入和各项消费基金的情况进行审计监督。

第二十九条 审计处应当对校办企业内部控制制度是否健全、合规、有效，进行符合性和实质性测试。

第三十条 审计处实施审计后，应当分析校办企业的赢利能力、偿债能力、营运能力和资本结构，评价校办企业的财务状况和经营管理业绩。

第三十一条 审计处可以根据国家的经济政策和学校的工作需要，有重点地对校办企业进行专项审计。

第三十二条 审计处有权要求被审计单位按照规定的期限，如实提供下列资料：

（一）会计报表、帐簿、凭证及其他有关资料；

（二）年度财务计划；

（三）内部控制制度；

（四）经营活动的统计资料；

（五）企业章程、法人证明，以及各种企业登记的资料；

（六）其他有关财务收支的资料。

第三十三条 审计处有权要求校办企业按照规定，报送校办企业月度会计报表，报送社会审计机构、注册会计师出具的年度会计报表审计报告。

审计处每年应抽查一定数量由社会审计机构、注册会计师出具的校办企业年度会计报表审计报告。

第三十四条 审计处在对校办企业财务进行审计时，应当按照《教育系统内部审计准则》组织实施。

第三十五条 审计处对已经审计过的校办企业实施审计时，要对前次审计结果执行情况进行检查。

审计处可以根据需要，对被审计单位安排后续审计。

第三十六条 本办法由审计处负责解释。

第三十七条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕7号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学基建、修缮工程项目审计办法

第一条 为了规范学校基建、修缮工程项目的审计工作，提高审计工作质量，保证工程造价的真实性、合法性，提高投资效益，根据《教育系统内部审计工作规定》和《教育系统基建、修缮工程项目审计实施办法》，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称基建、修缮工程项目，是指学校以国有资产投资的基本建设项目和修缮工程项目。

第三条 本办法所称基建、修缮工程项目审计，是指项目投资经济活动开始至项目竣工决算为止，审计处对与基建、修缮工程项目有关的财务收支真实、合法、效益进行的审计监督。

第四条 基建、修缮工程项目审计的目的，是促进项目建设有关单位加强管理，保障建设、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，提高基建、修缮工程项目管理水平。

第五条 基建、修缮工程项目的审计范围是金额在一万元（含一万元）以上的项目。

第六条 基建、修缮工程项目审计的主要内容：

（一）开工前的审计

1.基建及大型维修工程项目开工前的各种审批手续是否完备、合法，投资是否纳入国家或单位的年度投资计划；

2.基建、修缮工程项目投资来源是否合法，当年资金是否落实；

3.基建规模和设计标准是否与可行性研究报告文件相符，有无超规模、超标准问题；

4.工程招标、承包是否符合规定，手续是否完备、合法，所订合同或协议书中的责权利，质量、工期，取费等级、拨付款办法，奖罚、保修及时效等内容是否全面、合规；

5.与设计单位、监理单位签订的合同是否合法合规，收费是否合理。

（二）概（预）算执行情况的审计

1.征地拆迁费用支出是否真实、合法，管理是否符合有关规定；道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法；

2.概（预）算是否符合国家规定的编制办法，是否经过审批；设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全；有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题；

3.基建、修缮资金的使用是否合规，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费等问题；

4.工程价款结算、往来账款和财务报表是否真实、合法，有无偷工减料、高估冒算、虚报冒领工程款等问题；

5.工程项目设备和材料等物资是否按设计要求采购，有无盲目采购或收取回扣等行为；设备和采购等物资的验收、保管、使用与维修是否有效。

（三）竣工决算的审计

1.项目竣工决算表及说明书是否真实、全面、合法；

2.工程量是否真实，套用定额项目及价格是否合理，计取的各项费用及执行文件、选用定额版本是否准确、合规；

3.竣工决算的编制依据是否符合规定，资料是否齐全，手续是否完备，各项清理工作是否全面、彻底；

4.建设项目概预算最终执行情况如何；

5.交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付使用条件，移交手续是否齐全、合规，成本核算是否正确，有无挤占成本、提高造价、转移投资等问题；

6.转出投资、应核销投资、支出等的列支依据是否充分，手续是否完备，内容是否真实，核算是否合规，有无虚列投资问题；

7.尾工工程的未完工程量与所需投资计算是否正确、合规；

8.项目结余资金情况，包括银行存款、现金、其他货币资金是否真实、准确；库存物资实际的存量是否真实，有无积压、隐蔽、转移、挪用等问题；往来款项是否真实、合法，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题；

9.项目投资包干指标完成情况如何，包干结余分配是否合规。

第七条 审计处在对基建、修缮工程进行审计时，有权要求被审计单位积极配合，并提供下列文件、报表和资料：

（一）项目批准建设、监理、质量验收等有关文件；

（二）概算资料及其招投标文件；

（三）合同、协议；

（四）有关证照；

（五）施工组织设计；

（六）施工图或竣工图；

（七）工程量计算书；

（八）材料费用资料；

（九）取费资料；

（十）付款资料；

（十一）工程变更签证资料（由甲、乙、监理三方签字）；

（十二）隐蔽工程资料；

（十三）工程决算的财务资料；

（十四）其他影响工程造价的有关资料。

以上资料提供时应有有关单位负责人的签字。

第八条 小型维修工程的审计需提供下列有关资料：

（一）乙方编制，甲方审核的工程（预）决算书；

（二）工程量计量单；

（三）施工草图；

（四）施工变更记录。

以上资料提供时应有有关单位负责人的签字。

第九条 审计机构开展基建、修缮工程项目审计，应当配备必要的工程、经济等专业人员，也可以采取聘用有关专业人员、向有关人员咨询或者委托社会审计组织进行审计等方式，所发生的费用由基建经费中按规定支付。

第十条 新建、扩建的基本建设项目，单项工程投资在100万元以上，单项修缮工程在50万元以上的项目，可委托经资格认定的社会审计组织审计，审计处协助。

第十一条 校内所有需要审计的基建、修缮工程项目，应由审计处审核后，方可进行财务结算。

第十二条 基建工程项目应在竣工验收后六个月内报审计处审计；修缮工程项目应在竣工验收后二个月内报审计处进行审计。

第十三条 完整的竣工决算资料自送达之日起，审计处应对50万元以下的工程项目在一个月内出具审计结果；50万元以上的两个月内出具审计结果。

第十四条 基建处、后勤管理处等有关单位和施工单位应积极配合审计处的工作。审计结果与施工单位交底后，施工单位应在10天内将意见反馈给审计处，过期则视为认可审计结果。

第十五条 学校应按工程进度分阶段办理付款手续，对控制不严而多付给施工单位的工程款，有关负责人应负责追回超付的金额。对给学校造成损失的要追究负责人和当事人的责任。

第十六条 对基建、修缮工程项目进行审计时，对查出的违反财经法规的行为和损害学校权益的行为及其有关责任人，应当按有关规定进行处理和处罚。

第十七条 本办法由审计处负责解释。

第十八条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕8号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学重大经济事项审签办法

第一条 为维护学校经济秩序，规范财务行为，根据《教育系统内部审计工作规定》和《河南工业大学内部审计制度》的规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称重大经济事项，指学校及所属单位发生的下列经济事项：

（一）学校及所属单位预算和财务收支计划执行情况及决算的上报；

（二）学校基建经费的使用，基建、维修工程的预结算；

（三）学校所属企业单位“关、停、并、转”时，清产核资的结果，以及重大经济事项的决策；

（四）学校招标、询价等活动的结果；

（五）学校一万元及一万元以上合同的签订；

（六）学校十万元及十万元以上项目的款项支付（含借款）；

（七）学校对外投资；

（八）学校及所属单位收费项目和收费标准的制定；

（九）学校或上级机关指定审签的其他事项。

第三条 学校及所属单位上述经济事项需经审计处审签，方为有效。

第四条 上述经济事项的审签采用送达审计方式，学校各有关单位在上述经济事项发生之前，应将与该项业务有关的各项材料报送审计处，由审计处审签。

第五条 审计处依照《河南工业大学财务收支审计办法》第六条的规定，审计预算和财务收支计划执行情况及决算。

学校及所属单位的预算（计划）书、决算书、年度会计报表及其说明应在上报之前报送，财务收支计划执行情况和会计报表应在月度终了十五日内报送，由审计处审签。

第六条 审计处依照《河南工业大学基建、修缮工程项目审计办法》的规定，审计学校基建、修缮项目及其预结算。

学校各有关单位应按照《河南工业大学基建、修缮工程项目审计办法》规定的时间和要求报送审计处有关基建、修缮工程项目的材料和报表。

第七条 审计处依照《河南工业大学财务收支审计办法》的规定，审计学校所属企业单位的财务状况、财务收支情况以及重大经济事项。

学校所属企业单位或其主管部门应在企业“关、停、并、转”或重大经济事项决定之前，报送审计处有关清产核资的结果或经济决策依据资料。

第八条 审计处依照《河南工业大学招标项目审计程序》的规定对学校招标、询价等采购活动进行全过程的审计。

学校招标、询价等采购活动的结果，须经有关法律规定的程序，并由审计处签章后，方能发出中标（选定）通知书。

第九条 审计处依照《河南工业大学合同审计办法》的规定，审计一万元及一万元以上合同。

各有关单位会签后的合同，经审计处审签，报主管校领导批准后，方可在校长办公室加盖“河南工业大学合同专用章”。

第十条 审计处依照《河南工业大学财务收支审计办法》的规定，审计学校十万元及十万元以上项目的款项支付（含借款）、学校对外投资项目、学校及所属单位收费项目和收费标准。

学校各有关单位应严格按照财务管理程序，办理有关验收、审批等手续，并在学校财务部门签署意见后，报送审计处有关款项支付（含借款）、对外投资以及收费项目和收费标准的资料。

学校及所属单位收费项目，包括本专科生、研究生、成人教育等学费，办班、培训、上机等教学服务收费项目，以及其他各种代收性、服务性收费项目。

第十一条 对上述各项重大经济事项，审计处必须做到不经审查不予签章。在审签中发现一般性差错，应随时通知有关部门纠正处理；发现重大疑点，应报学校领导批准进行专项审计。

第十二条 审计处对审签情况应做详细记录，便于检查考核工作。

第十三条 内部审计人员根据审签工作需要，有权检查一切会计凭证、账簿、报表、资金、财产，查阅文件、资料，参加有关会议，并向有关人员进行调查。

第十四条  学校各单位及学校下属单位，应根据审签工作的需要，及时提供有关凭证、帐薄、报表、文件、资料等，为审签工作提供方便。

第十五条 学校各单位及学校下属单位应支持审计处履行审签职责。对审签中发现的问题和提出的建议，应认真处理和研究改进。

第十六条  对应审签而未审签的经济事项，学校有关单位应拒绝受理，不得办理签章、上报和财务结算等手续。

第十七条 根据《河南工业大学内部审计制度》第六章的规定，违反本办法，审计处可以提出警告、通报批评、经济处理或移送纪检监察部门处理等建议；构成犯罪的，移交司法机关处理。

第十八条 本办法由审计处负责解释。

第十九条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕9号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学内部审计人员职业道德规范

第一条  为规范学校内部审计人员的执业行为，根据《内部审计准则》和中国内部审计协会的其他有关规定，结合学校实际，制定本规范。

第二条  内部审计人员不得从事损害国家利益、学校利益和内部审计职业荣誉的活动。

第三条  内部审计人员在履行职责时，应当做到独立、客观、正直和勤勉。

第四条      内部审计人员在履行职责时，应当保持廉洁，不得从被审计单位获得任何可能有损职业判断的利益。

第五条  内部审计人员应当保持应有的职业谨慎，并合理使用职业判断。

第六条  内部审计人员应当保持和提高专业胜任能力，必要时可聘请有关专家协助。

第七条  内部审计人员应诚实地为学校服务，不做任何违反诚信原则的事情。

第八条  内部审计人员应当遵循保密性原则，按规定使用其在履行职责时所获取的资料。

第九条  内部审计人员在审计报告中应客观地披露所了解的全部重要事项。

第十条  内部审计人员应具有较强的人际交往技能，妥善处理好与组织内外相关机构和人士的关系。

第十一条  内部审计人员应不断接受后续教育，提高服务质量。

第十二条  本规范由审计处负责解释。

第十三条  本规范自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕10号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学固定资产审计办法

第一条 为了规范学校固定资产审计工作，保证审计工作质量，根据国家教委《教育系统内部审计工作规定》，制定本办法。

第二条 本办法所称固定资产是指《事业单位财务规则》和《企业财务通则》中所规定的固定资产。

第三条 本办法所称固定资产审计，是指学校审计处依法对学校及其所属独立核算单位固定资产增减、使用的真实、合法和效益进行的审计监督。

第四条 固定资产审计的目的是保障资产的安全完整，促进资产的合理配置和有效使用，监督经营性资产的保值增值。

第五条 审计处对固定资产进行审计时应当根据固定资产的事业性或企业性两种不同的管理方式，确定不同的内容、方法和重点。

第六条 审计处对固定资产内部控制制度进行审计的主要内容：

（一）是否对固定资产管理实行职务分离控制；

（二）是否建立固定资产的增减可行性论证和审批、检查、鉴定、核算、使用成效的考核和检查以及盘点和清理等内部控制制度；

（三）所建内部控制制度是否合理、有效。

审计处应当对固定资产内部控制制度进行符合性和实质性测试。

第七条 审计处对固定资产的增加进行审计的主要内容：

（一）新增固定资产是否列入计划，是否合理、合法，大型仪器、设备购置是否经过可行性研究，审批手续是否齐全；

（二）新增固定资产的计价是否正确、合规；

（三）新增固定资产的资金来源是否合法，帐务处理是否正确、合规。

第八条 审计处对固定资产的减少进行审计的主要内容：

（一）清理、报废固定资产手续是否完备，作价是否合理，残值变价收入是否如实入帐；

（二）投资转出或出售的固定资产是否经过审批，是否经过资产评估，作价是否合理，帐务处理是否合规；

（三）盘亏固定资产是否属实，盘亏原因是否合理，帐务处理是否合规。
    第九条 审计处对实行企业性管理方式的固定资产折旧进行审计的主要内容：

（一）固定资产计提折旧的范围是否合规；

（二）固定资产折旧方法和折旧额计提是否正确、合法；

（三）固定资产作价投入和转出等非正常增减过程及累计折旧的帐务处理是否合规。

第十条 审计处对固定资产结存进行审计的主要内容；

（一）核查固定资产的实存，审查帐、卡、物是否相符，核实固定资产是否真实、完整；

（二）验证固定资产的所有权；

（三）核定固定资产的数量和价值，审查出售、报废和毁损固定资产及盘盈、盘亏固定资产的帐务处理是否合规。

第十一条 审计处对固定资产使用效率进行审计的主要内容：

（一）分析固定资产使用效益指标，如固定资产产值率(总产值／学生总数)、学生人均固定资产占有率(固定资产平均总值／学生总数)、固定资产更新率(当年新增固定资产／年固定资产平均总值)、仪器设备机时率(实际使用机时数／可用机时数)；
    （二）分析固定资产结构，即根据固定资产帐和其它资料，分析统计各类的比重、结构变化，从而评价固定资产配置的优劣。
    第十二条 审计处在实施固定资产审计过程中，有时必须实地核查固定资产，以证明会计资料中的固定资产是否真实，固定资产增减的会计处理是否合法。

第十三条 审计处对固定资产进行审计监督时，应当按照《河南工业大学内部审计制度》组织实施。

第十四条 本办法由审计处负责解释。

第十五条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕11号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学合同审计办法

第一条 为了规范合同管理，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，结合《河南工业大学内部审计制度》，制定本办法。

第二条 本办法所称合同指金额在一万元及一万元以上的基本建设、修缮工程项目以及大宗物资、设备、图书、教材和劳务服务等采购项目的合同。

第三条 符合本办法所指的合同必须通过审计，方可签订。

第四条 当事人订立合同，应采取书面形式。

第五条 合同的内容由当事人约定，一般应包括以下条款：

（一）当事人的名称或者姓名和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价款或者报酬；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方法。

第六条 合同审计的主要内容：

（一）审查合同立项的依据

1.检查合同项目是否列入计划、是否经有关领导、部门批准；

2.检查合同项目是否经过可行性研究或项目评估，其技术性、经济性是否达到先进、合理等标准；

3.检查与立项有关文件资料的真实性、可靠性。

（二）审查合同的合法性

1.检查签约方的可信程度，包括营业执照是否有效，注册资金、技术等级是否真实，如果是特种行业是否具有经营许可证；

2.检查合同的内容是否符合国家法律和行政法规；

3.检查合同的订立是否符合法律规定的形式和程序，涉及仲裁的条款是否完备；

4.检查合同的签订是否遵守平等互利、协商一致、等价有偿的原则；

5.检查合同的签订是否损害国家或社会公众的利益，是否具备合同要求必须具有的条款。

（三）审查合同的完整性

1.标的审查，即合同当事人双方权利和义务的表述是否具体、明确、合法；

2.数量和质量的审查，即数量的规定是否具体，质量是否满足要求又兼顾成本；

3.价款的审查，即价款的计算方式和计算过程是否正确，价款包含的内容是否正确；

4.履行期限、地点和方式的审查，即标的物的履行期限、地点是否明确，结算方式是否具体;

5.违约责任的审查，即违约赔偿责任和赔偿金的数量是否明确。

（四）审查合同的效益性

1.审查时兼顾合同技术的先进性和经济上的合理性；

2.必要时进行多方案的分析、比较和论证，使合同的签订做到最优选择，为单位带来最佳的经济效益和社会效益。

第七条 审计处在对合同进行审计时，有权要求合同报送单位积极配合，并提供有关资料：

（一）有关立项资料，包括有关部门或领导的批示、立项计划、会议记录、可研报告、预算或概算资料；

（二）有关合同另一方当事人的资料，包括该当事人的营业执照和技术等级等方面的资料；

（三）有关招投标资料，若涉及招标项目，还应包括招标公告、招标文件、投标文件、开标记录、评标会议记录和评标委员会（评标小组）的评标报告等资料；

（四）有关部门的会签意见；

（五）有关合同的其他资料。

第八条 各部门会签后的合同，经审计处审核、签署意见，报主管校领导批准后，方可在校长办公室加盖“河南工业大学合同专用章”。

第九条 各职能部门一律不得单独签订合同。

第十条 本办法由审计处负责解释。

第十一条 本办法自发文之日起施行。

（河南工业大学以校审〔2006〕12号，于2006年9月21日发布）

河南工业大学关于加强学校基建

修缮工程合同和结算审计的意见

为了严格审计工作程序，提高审计工作质量，加强学校基建、修缮工程合同和结算审计,维护学校的合法权益，根据教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》、教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》、《河南工业大学合同审计办法》，《河南工业大学基建、修缮工程项目审计办法》，特提出以下意见：

一、基建、修缮工程项目合同审计

（一）有关单位对基建、修缮工程应在确定施工单位后开工前将与施工单位形成的初步合同文本送审计处进行审计。

（二）有关单位送审初步合同文本时必须提供下列有关资料：有关部门或领导的批示、会议记录、概预算资料等立项资料；有关招投标文件、评标会议记录等招投标资料；有关部门的会签意见；有关合同的其它资料和说明等。

（三）审计处根据送审资料在五个工作日内对初步合同提出审计意见或建议再反馈送审单位。

（四）送审单位对审计处提出的审计意见或建议及时与有关单位进行协商整改，确实无法整改的须向审计处提供书面说明材料（会议研究意见、领导批示等）。

（五）整改后的合同文本一式两份送审计处，审计处审核后及时出具审计意见，审计处和送审单位各存一份，报主管校领导批准签字盖章的合同要与审计通过的合同内容一致。

二、基建、修缮工程项目结算审计

（一）基建、修缮工程项目竣工后要及时编制工程结算书,学校工程管理部门应做好结算书的初审。

（二）0000经初审后的结算书，加盖编制单位和初步审核单位公章、预算员执业资格证章并连同下列资料，送学校审计处。

1．工程项目竣工验收报告，有设计、施工、监理和建设单位等签署的合格文件。

2．招标文件、投标文件。

3．工程施工合同或相关协议，及其附件、附表和附图等。

4．图纸会审纪录。

5．重大设计变更资料。

6．工程施工图纸、竣工图纸，要求完整、规范、清晰，有尺寸和比例尺，主要的施工方案和施工工艺应有文字说明。

7．工程变更签证（具体做法应有详尽的文字说明和规范的附图），隐蔽工程验收资料。

8．合同内减少的部分、改变技术方案的部分及变更签证未实施的部分应有详尽的文字说明。

9．合同内未约定价格且涉及金额较大的材料和设备应提供购货发票，票据上应注明产品的品牌、规格、型号、产地和单价，应有相关负责人签字确认该价格。

10．甲供材料及明细表。

11．工程使用的主要建筑材料、建筑物配件和设备的进场验收和试验报告。

12．工程量计算书。

13．由学校工程管理部门确定单价的项目，应提供有关情况说明或依据及管理部门的意见。

14．工程预、结算书，加盖编制单位和初步审核单位公章、预算员执业资格证章。

15．其他影响工程造价的有关资料。

（三）学校工程管理部门有关负责人对送审资料的真实性、合法性、完整性负责，审计处接到送审资料要对照资料清单逐项进行登记签收。

（四）学校基建、修缮工程项目管理部门和有关人员应积极配合审计工作。初步审计结果出具后，学校工程管理部门应在10天内将书面反馈意见送到审计处，过期则视为认可审计结果。

（五）校内所有需要审计的基建、修缮工程项目在施工合同中必须明示，并约定在审计结果确认前的付款比例，审计结果确认前不得超过合同约定的付款进度。

（河南工业大学以校审〔2008〕1号，于2008年11月16日发布）